Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la primera etapa del proyecto se avanzó en la definición y diseño de la arquitectura del sistema de gestión de inventarios. Se completó el diagrama de despliegue y el diagrama de componentes junto con el diseño de la base de datos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar un software de gestión de inventarios que integre funcionalidades de control de stock, análisis estadístico y predicción de compras mediante Machine Learning para PYMES. |
| Metodología | Metodología ágil SCRUM con iteraciones cortas de desarrollo. |
| Evidencias de avance | Diagrama de despliegue. Diagrama de componentes. Documento de arquitectura inicial. Diseño de Base de Datos. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Gestionar proyectos informáticos. | Reunir y documentar necesidades del sistema | Herramientas de documentación | 1 semana | José Flores |  | Completado | Sin ajustes |
| Construir modelo de datos y arquitectónica de una solución sistemática. | Elaborar diagramas de arquitectura y diseño de base de datos | Herramientas UML, Oracle Data Modeler | 1 semana | Fabián Huaiquiñir |  | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollar soluciones de software. |  | Visual Studio Code, Python | 4 semanas |  |  | No iniciado |  |
| Integrar tecnologías emergentes en soluciones innovadoras |  |  | 2 semanas |  |  | No iniciado |  |
| Resolver vulnerabilidades sistemáticas y realizar pruebas de calidad |  |  | 1 semana |  |  | No iniciado |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.