# SmartERP – Informe de Proyecto (Fase 2)

Capstone – Inventario + Predicción + SmartShop accesible

Autores: Fabián Huaiquiñir, José Flores

Fecha: Actualización Fase 2

# Resumen

Este documento actualiza el alcance y el estado del proyecto para reflejar el trabajo realizado por el compañero de equipo durante la Fase 2: además del módulo de Inventario y Predicción, se incorporó **SmartShop**, un flujo de compra web con **modo accesible** y **asistente conversacional** (voz/texto) que permite a compradores invitados o registrados armar su carrito y confirmar pedidos. Se empleó el archivo **Libro3.xlsx** como dataset de prueba para poblar el catálogo de productos. La versión en GitHub contiene una implementación temprana que ya expone: autenticación, catálogo y edición de productos, dashboard con KPIs, módulo de predicción para sugerir compras y exportación de informes CSV.

# Objetivos de la actualización

Alinear el informe con el estado real del sistema (Fase 2).

Unificar la arquitectura y el modelo de datos incluyendo SmartShop y sus nuevas entidades (Orden, OrdenItem, ChatSesion).

Normalizar el motor de base de datos a **Microsoft SQL Server** (según el repositorio actual), manteniendo independencia vía ORM de Django.

Declarar dataset de prueba (Libro3.xlsx) y su uso en carga inicial.

Actualizar KPIs, metodología y roadmap, preparando la Fase 3.

# Alcance del MVP (Fase 2)

Inventario y catálogo de productos (CRUD administrativo).

Predicción básica de reposición y panel de sugerencias/alertas.

SmartShop: catálogo para compradores, carrito, checkout demo y panel de órdenes para staff.

Modo accesible con asistente conversacional (voz/texto) que guía la compra (flujo simplificado).

Informes CSV descargables (compras sugeridas, resumen de stock).

## Fuera de alcance (post‑MVP)

Pasarela de pago real (se usa checkout de demostración).

Contabilidad/finanzas, RRHH, CRM (post-MVP).

Reportes analíticos avanzados (post-MVP).

# Arquitectura y diseño

Visión general

Frontend web (Django templates) para administración y SmartShop (SPA mínima).

Backend Django (vistas/urls) con lógica de inventario, predicciones y órdenes.

Servicio de Predicción (funciones/worker) que genera sugerencias y exportes CSV.

Base de datos relacional **Microsoft SQL Server** (colaciones Modern_Spanish_CI_AS en tablas actuales).

Seguridad: autenticación Django; RBAC administrativo (staff/superuser).

# Modelo de datos

Entidades principales y relaciones (nuevas y existentes):

Orden(id, cliente(opcional), correo_contacto, nombre_contacto, estado, monto_total, timestamps).

OrdenItem(orden_id, producto_id, cantidad, precio_unitario, precio_total).

ChatSesion(id_sesion, usuario(nullable), modo_accesible, contexto_json, timestamps).

ChatMensaje (opcional, para auditoría del asistente).

# Dataset de prueba y carga inicial

Se utilizó el archivo Libro3.xlsx como dataset de prueba para poblar el catálogo de productos.

# Flujos de proceso clave

Venta Administrativa: registro/edición de productos y consulta de KPIs/predicciones.

Compra en SmartShop (invitado/registrado): catálogo → carrito → checkout demo → orden ‘pendiente’.

Modo accesible: asistente guía por voz/texto, confirma acciones (agregar, quitar, vaciar, confirmar).

Predicción: cálculo batch/on-demand → sugerencias de compra y alertas de sobrestock → informes CSV.

# KPIs y medición

Inventario: % productos disponibles, # alertas de sobrestock, precio promedio.

Predicción: # sugerencias generadas, tiempo de cálculo, precisión (MAPE de referencia).

SmartShop: tasa de finalización del checkout demo, tiempo de armado de carrito (especialmente en modo accesible).

# Roadmap

Fase 2 (actual): Inventario + Predicción + SmartShop básico con modo accesible.

Fase 3: Integrar historial/seguimiento para invitados, mejorar panel de órdenes (asignación y notas), ‘pago simulado con comprobante’, y documentación de despliegue.

# Changelog Fase 1 → Fase 2

| Tipo | Cambio |
| --- | --- |
| NUEVO | SmartShop accesible (catálogo, carrito, checkout demo, panel staff). |
| NUEVO | Asistente conversacional (voz/texto) con acciones sobre el carrito. |
| MEJORA | Panel de informes con exportes CSV (compras sugeridas, stock). |
| MEJORA | Definición explícita de Microsoft SQL Server como motor actual (ORM Django). |
| DATOS | Carga de productos desde Libro3.xlsx para pruebas. |

# Diagramas propuestos/por actualizar

C4 – Contexto: Usuario Comprador/Invitado ↔ SmartShop (Web) ↔ Backend Django ↔ SQL Server ↔ Servicio de Predicción.

C4 – Contenedores: Web (templates + JS) | API interna (vistas Django) | Worker/Predicción | DB.

UML – Diagrama de clases (Productos, Orden, OrdenItem, ChatSesion, Usuario, Prediccion).

Secuencia – Compra Invitado (modo accesible): Voz→Chatbot→Acción carrito→Checkout demo→Orden.

Secuencia – Generación de predicciones y exportes CSV.

Nota: reemplazar estos placeholders por diagramas definitivos (ER, C4, Secuencia) antes de la entrega.

# Metodología de trabajo

Sprints quincenales con demos, backlog visible y criterios de aceptación por historia. Pruebas funcionales de vistas y exportes CSV; retrospectivas con foco en accesibilidad y estabilidad.

# Resultados esperados

Sistema estable para gestión de inventario y flujo de compra básico.

Sugerencias de reposición y alertas de sobrestock verificables en informes.

Experiencia accesible utilizable de punta a punta en SmartShop.

# Conclusiones parciales (Fase 2)

La incorporación de SmartShop y del modo accesible extiende el alcance del MVP y demuestra el potencial del sistema para impactar flujo real de compra, manteniendo la modularidad para crecer hacia Fase 3.